TÀI LIỆU TỔNG QUAN  •  DÙNG CHO TRAO ĐỔI BAN ĐẦU

# Đề xuất định hướng triển khai POC AI giám sát an toàn tại nhà máy

Bối cảnh trao đổi: Trung Nguyên Legend

Tài liệu này diễn giải mục đích, phạm vi, dữ liệu cần chuẩn bị, các công việc đề xuất và phương án hạ tầng tham khảo để đưa bản POC hiện tại vào môi trường nhà máy thực tế.

| Kết luận hiện tại | Bản POC đã thể hiện được luồng sử dụng và giao diện, nhưng phần dữ liệu/cảnh báo/thiết bị chủ yếu vẫn là dữ liệu mô phỏng. |
| --- | --- |
| Ý nghĩa | Có thể dùng để thống nhất nhu cầu và cách vận hành; chưa nên xem là hệ thống AI sẵn sàng chạy chính thức tại xưởng. |
| Nguyên tắc của tài liệu | Mọi số lượng camera, cấu hình máy chủ, thời gian và chi phí đều là ví dụ tham khảo. Số liệu cuối cùng chỉ được chốt sau khảo sát và thử nghiệm trên video thực tế. |

Phiên bản 1.0  |  27/09/2026

Trạng thái: Tài liệu định hướng — không phải báo giá, hồ sơ thiết kế hay cam kết kỹ thuật cuối cùng.

# Mục lục

Các mục dưới đây được sắp xếp để người đọc không chuyên có thể nắm ý chính trước, sau đó đi sâu vào phần kỹ thuật khi cần.

| 1 | Tóm tắt dành cho người đọc nhanh |
| --- | --- |
| 2 | Mục đích và phạm vi POC |
| 3 | Hiện trạng bản POC và khoảng cách tới hệ thống thực tế |
| 4 | Thông tin và dữ liệu cần chuẩn bị |
| 5 | Các công việc đề xuất cần thực hiện |
| 6 | Ví dụ các tình huống có thể áp dụng tại xưởng |
| 7 | Cách hệ thống hoạt động — giải thích đơn giản |
| 8 | Thiết bị camera và mạng — cấu hình tham khảo |
| 9 | Hạ tầng cloud và cách tính chi phí |
| 10 | Dự toán cloud theo tháng và theo thời gian thử nghiệm |
| 11 | An toàn dữ liệu, pháp lý và vận hành |
| 12 | Cách đánh giá một đợt thử nghiệm |
| 13 | Đề xuất bước tiếp theo |
| 14 | Giải thích thuật ngữ |
| 15 | Nguồn tham khảo |

Lưu ý: Mục lục này là danh mục nội dung ổn định, không phụ thuộc vào việc Word có cập nhật trường tự động hay không.

# 1. Tóm tắt dành cho người đọc nhanh

THÔNG ĐIỆP CHÍNH

Bản POC hiện tại phù hợp để trình diễn ý tưởng và thống nhất quy trình sử dụng. Để triển khai tại một nhà máy cụ thể, hệ thống cần được kết nối với camera thật, hiểu đúng quy tắc an toàn của nhà máy, được kiểm tra bằng video thực tế và có hạ tầng đủ để xử lý ổn định.

| Nội dung | Hiện tại | Khi áp dụng thực tế |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu | Chủ yếu là mock/demo | Luồng camera, sơ đồ khu vực, quy tắc và video mẫu của xưởng |
| AI | Luồng trình diễn | Mô hình được kiểm tra và tinh chỉnh theo góc camera, ánh sáng, đồng phục và hành vi tại xưởng |
| Cảnh báo | Mô phỏng trên giao diện | Có quy tắc rõ ràng, mức độ ưu tiên, người nhận và thời gian phản hồi |
| Hạ tầng | Chạy phục vụ demo | Máy chủ, lưu trữ, mạng, UPS và cơ chế giám sát vận hành |
| Nghiệm thu | Chưa có dữ liệu hiện trường | Đo độ chính xác, cảnh báo nhầm, độ trễ và độ ổn định trên ca sản xuất thật |

## Cách đọc tài liệu

Lãnh đạo/người không chuyên: đọc mục 1, 2, 5, 10, 12 và 13.

Bộ phận an toàn/vận hành: tập trung mục 4, 5, 6, 11 và 12.

Bộ phận IT/kỹ thuật: đọc thêm mục 7, 8, 9 và phần thuật ngữ.

Lưu ý: Tài liệu dùng để định hướng trao đổi. Các ví dụ bên dưới không phải danh sách bắt buộc và có thể thay đổi sau khảo sát.

# 2. Mục đích và phạm vi POC

## 2.1. Mục đích

Chứng minh camera và AI có thể hỗ trợ phát hiện một số hành vi hoặc điều kiện không an toàn.

Minh họa cách nhân sự an toàn nhận, xem lại và xử lý cảnh báo có bằng chứng hình ảnh.

Đánh giá tính khả thi trước khi đầu tư diện rộng: độ chính xác, độ trễ, độ ổn định, tác động tới vận hành và chi phí.

## 2.2. Phạm vi nên giới hạn trong POC

Một POC tốt nên chọn ít nhưng rõ: một khu vực, một số camera và 1–3 tình huống an toàn có giá trị cao. Việc giới hạn phạm vi giúp đo được kết quả và tránh biến POC thành dự án triển khai toàn nhà máy ngay từ đầu.

| Nên có trong POC | Chưa nên cam kết ở mức POC |
| --- | --- |
| Kết nối camera mẫu và hiển thị trạng thái | Bao phủ toàn bộ nhà máy |
| Phát hiện một vài tình huống ưu tiên | Nhận diện mọi loại vi phạm |
| Lưu ảnh/đoạn video bằng chứng trong thời gian thống nhất | Lưu toàn bộ video dài hạn nếu chưa xác định nhu cầu |
| Màn hình xem cảnh báo và quy trình xác nhận | Tự động xử phạt hoặc kết luận thay con người |
| Báo cáo kết quả thử nghiệm | Cam kết hiệu năng khi chưa thử trên video thật |

# 3. Hiện trạng bản POC và khoảng cách tới hệ thống thực tế

Qua kiểm tra source hiện tại, bản POC đã có giá trị ở phần mô phỏng trải nghiệm: màn hình, thiết bị, sự kiện/cảnh báo và luồng theo dõi. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu đang được tạo sẵn để trình diễn; chưa đủ cơ sở để coi là hệ thống AI đang xử lý camera nhà máy thật.

| Đã thể hiện được | Cần bổ sung để dùng tại xưởng |
| --- | --- |
| Luồng nghiệp vụ và giao diện | Kết nối camera RTSP/ONVIF hoặc đầu ghi thật |
| Danh sách thiết bị/khu vực/cảnh báo mẫu | Cấu hình theo mặt bằng và quy tắc của nhà máy |
| Trải nghiệm xem và lọc sự kiện | Dịch vụ AI chạy liên tục và trả kết quả thật |
| Minh họa chỉ số/báo cáo | Cơ sở dữ liệu, lưu bằng chứng và nhật ký vận hành |
| POC cho buổi trình bày | Kiểm thử tải, an ninh, phân quyền, sao lưu và phục hồi |

## Điều POC hiện tại có thể và chưa thể kết luận

Có thể kết luận: cách người dùng tương tác, loại thông tin cần hiển thị và hướng tích hợp là khả thi về mặt sản phẩm.

Chưa thể kết luận: độ chính xác AI, số camera xử lý đồng thời, dung lượng lưu trữ, cấu hình máy chủ và tổng chi phí vận hành.

Lưu ý: Các kết luận kỹ thuật chỉ có giá trị sau khi benchmark bằng video đại diện cho môi trường thật của xưởng.

# 4. Thông tin và dữ liệu cần chuẩn bị

Không phải dữ liệu càng nhiều càng tốt. Quan trọng là dữ liệu phải đại diện đúng cho nơi sẽ lắp đặt và đúng tình huống cần phát hiện.

| Nhóm thông tin | Ví dụ cần thu thập | Dùng để làm gì |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu nghiệp vụ | Khu vực nào, rủi ro nào, ai xử lý cảnh báo | Chốt phạm vi và tránh phát triển lan man |
| Camera | Vị trí, độ phân giải, FPS, góc nhìn, RTSP/ONVIF, ngày/đêm | Biết camera hiện hữu có dùng được hay cần điều chỉnh |
| Quy tắc an toàn | PPE bắt buộc, vùng cấm, thời gian, ngoại lệ, mức độ nghiêm trọng | Chuyển quy định của nhà máy thành logic cảnh báo |
| Video/ảnh mẫu | Ca ngày/đêm, giờ đông/vắng, tình huống đúng và vi phạm | Huấn luyện hoặc tinh chỉnh và kiểm thử AI |
| Mạng và hệ thống | Sơ đồ VLAN, băng thông, NVR/VMS, người dùng, tích hợp | Thiết kế kết nối và bảo mật |
| Chính sách dữ liệu | Thời gian lưu, quyền xem, xuất dữ liệu, xóa dữ liệu | Tuân thủ pháp lý và giảm rủi ro riêng tư |

## Dữ liệu video nên có những gì?

Nhiều điều kiện thực tế: sáng/tối, nắng/mưa, bụi, rung, che khuất, đông người, trang phục và vật cản khác nhau.

Cả tình huống bình thường lẫn vi phạm. Nếu chỉ có video vi phạm, AI dễ báo nhầm trong vận hành bình thường.

Nhãn dữ liệu có người hiểu nghiệp vụ xác nhận: đâu là mũ, áo phản quang, vùng nguy hiểm, người được phép và thời điểm cần cảnh báo.

Một tập kiểm thử tách riêng, không dùng để huấn luyện, nhằm đánh giá khách quan.

Lưu ý: Số giờ video và số lượng ảnh cần thiết phụ thuộc vào độ khó của từng tình huống. Không nên chốt một con số chung trước khi xem dữ liệu mẫu.

# 5. Các công việc đề xuất cần thực hiện

Danh sách dưới đây là các công việc thường cần cho một dự án tương tự. Đây không phải các “giai đoạn” bắt buộc theo một quy trình cứng; thứ tự và phạm vi có thể thay đổi theo điều kiện nhà máy.

| Công việc đề xuất | Nội dung dễ hiểu | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1. Xác nhận bài toán ưu tiên | Chọn khu vực, rủi ro và người nhận cảnh báo; thống nhất điều gì được coi là đúng/sai. | Danh sách tình huống ưu tiên và tiêu chí đo. |
| 2. Khảo sát camera và mạng | Kiểm tra góc nhìn, ánh sáng, điểm mù, RTSP/ONVIF, băng thông, nguồn điện và vị trí máy chủ. | Biên bản khảo sát và sơ đồ kết nối dự kiến. |
| 3. Thu thập dữ liệu đại diện | Lấy video ở các ca/điều kiện khác nhau; loại bỏ dữ liệu không cần thiết; thống nhất cách lưu và quyền truy cập. | Bộ dữ liệu mẫu được quản lý và phê duyệt. |
| 4. Cấu hình ứng dụng | Thay mock data bằng camera/khu vực/người dùng thật; cấu hình quy tắc và luồng xử lý cảnh báo. | Bản ứng dụng kết nối môi trường thử nghiệm. |
| 5. Phát triển và kiểm tra AI | Chọn mô hình, gắn nhãn, huấn luyện/tinh chỉnh, đo trên tập kiểm thử và tối ưu tốc độ. | Báo cáo độ chính xác, độ trễ và giới hạn sử dụng. |
| 6. Chạy quan sát song song | Cho hệ thống cảnh báo nhưng chưa dùng để kết luận; so sánh với quan sát của con người. | Danh sách cảnh báo đúng/sai và các điều chỉnh cần thiết. |
| 7. Nghiệm thu thử nghiệm | Chạy trong ca thật, đo KPI, đào tạo người dùng và thống nhất cách vận hành/bảo trì. | Biên bản kết quả và quyết định mở rộng, điều chỉnh hoặc dừng. |

## Ai nên tham gia?

| Nhóm | Vai trò chính |
| --- | --- |
| An toàn/HSE | Định nghĩa vi phạm, ngoại lệ và xác nhận cảnh báo đúng/sai. |
| Vận hành nhà máy | Cung cấp bối cảnh ca sản xuất và bảo đảm giải pháp không cản trở công việc. |
| IT/OT | Camera, mạng, máy chủ, tài khoản, bảo mật, sao lưu và tích hợp. |
| Nhà cung cấp giải pháp | Ứng dụng, AI, triển khai, đo lường, tài liệu và hỗ trợ. |
| Pháp chế/nhân sự khi cần | Thông báo, căn cứ xử lý dữ liệu cá nhân và quy định sử dụng hình ảnh. |

# 6. Ví dụ các tình huống có thể áp dụng tại xưởng

Lưu ý: Các tình huống dưới đây chỉ để minh họa. Danh sách chính thức phải do phía nhà máy lựa chọn dựa trên rủi ro và khả năng quan sát của camera.

| Tình huống ví dụ | AI quan sát gì | Lưu ý thực tế |
| --- | --- | --- |
| Thiếu mũ/áo phản quang/khẩu trang | Người trong vùng quy định có/không có trang bị | Độ nhỏ của người trên ảnh và che khuất ảnh hưởng mạnh đến kết quả. |
| Đi vào khu vực hạn chế | Người vượt qua vùng hoặc đường ảo | Cần định nghĩa ngoại lệ: bảo trì, quản lý, thời gian được phép. |
| Người và xe nâng ở gần nhau | Khoảng cách hoặc giao cắt giữa người và phương tiện | Camera 2D chỉ ước lượng; cần hiệu chỉnh mặt bằng và quy tắc cảnh báo. |
| Đứng gần máy/vùng nguy hiểm | Người xuất hiện trong vùng khi máy đang hoạt động | Nếu cần biết trạng thái máy, phải tích hợp tín hiệu PLC/SCADA hoặc nguồn dữ liệu khác. |
| Té ngã hoặc nằm bất thường | Tư thế và thời gian duy trì | Cần nhiều video đại diện; dễ nhầm với thao tác cúi/ngồi/làm việc sát sàn. |

# 7. Cách hệ thống hoạt động — giải thích đơn giản

Có thể hình dung hệ thống như một nhân viên quan sát hỗ trợ: nhận hình từ camera, tìm dấu hiệu cần chú ý, áp dụng quy tắc của khu vực và gửi bằng chứng cho người có trách nhiệm kiểm tra.

| 1 Camera Gửi hình ảnh | 2 AI Nhận diện người/vật | 3 Quy tắc Kiểm tra điều kiện | 4 Cảnh báo Lưu bằng chứng | 5 Con người Xác nhận và xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Nguyên tắc quan trọng

AI chỉ hỗ trợ phát hiện và ưu tiên sự kiện; quyết định xử lý nên do người có thẩm quyền xác nhận.

Không phải camera nào cũng phù hợp cho mọi bài toán. Góc nhìn và chất lượng hình ảnh thường quan trọng hơn việc chọn mô hình “mạnh” nhất.

Cần cơ chế nhận phản hồi cảnh báo đúng/sai để hệ thống được cải thiện theo thời gian.

## Luồng dữ liệu kỹ thuật tham khảo

Camera/NVR → dịch vụ đọc luồng video → mô hình AI → bộ quy tắc → API/backend → cơ sở dữ liệu và kho bằng chứng → giao diện web/thông báo. Tùy hệ thống sẵn có, một số thành phần có thể dùng lại thay vì xây mới.

# 8. Thiết bị camera và mạng — cấu hình tham khảo

Lưu ý: Đây là tiêu chí lựa chọn minh họa, không phải yêu cầu mua sắm bắt buộc. Camera hiện có nên được khảo sát và tận dụng nếu đáp ứng được bài toán.

| Hạng mục | Ví dụ phù hợp cho thử nghiệm | Điều cần kiểm tra tại xưởng |
| --- | --- | --- |
| Camera | IP camera 2–4 MP, H.264/H.265, RTSP/ONVIF, PoE | Người/đối tượng có đủ lớn và rõ trên ảnh hay không |
| Tốc độ hình | Khoảng 10–15 FPS cho nhiều bài toán quan sát | Một số hành vi nhanh có thể cần FPS cao hơn |
| Góc nhìn | Ít che khuất, nhìn rõ vùng cần giám sát | Độ cao, ngược sáng, rung, bụi, hơi nước |
| Mạng | VLAN camera, switch PoE quản lý được, uplink đủ tải | Băng thông giờ cao điểm và chính sách tách mạng IT/OT |
| Nguồn điện | PoE và UPS cho thiết bị quan trọng | Thời gian duy trì khi mất điện và cảnh báo mất kết nối |
| Đầu ghi/VMS | Giữ vai trò lưu video gốc nếu đang có | Khả năng cấp luồng phụ cho AI mà không ảnh hưởng vận hành |

Ví dụ tham khảo thị trường: một camera IP 4 MP hỗ trợ PoE/ONVIF có thể ở mức vài triệu đồng/điểm trước chi phí lắp đặt, cáp, phụ kiện và bảo hành. Giá thực tế phụ thuộc model, điều kiện môi trường và chính sách nhà cung cấp [R3–R4].

# 9. Hạ tầng cloud và cách tính chi phí

Phương án dưới đây giả định hệ thống chạy trên Microsoft Azure tại khu vực Southeast Asia, dùng Linux và hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Đây là một mốc tính minh họa để lập ngân sách; nhà cung cấp cloud và cấu hình cuối cùng có thể thay đổi sau benchmark.

## Giả định dùng để tính

730 giờ vận hành mỗi tháng và tỷ giá quy đổi nội bộ 26.500 đồng/USD.

Giá máy GPU trả theo nhu cầu: NC4as T4 v3 là 0,74 USD/giờ; NC8as T4 v3 là 1,052 USD/giờ; NC16as T4 v3 là 1,688 USD/giờ.

Máy backend Linux: D2as v5 khoảng 0,11 USD/giờ; D4as v5 khoảng 0,22 USD/giờ; D8as v5 khoảng 0,43 USD/giờ.

Blob Storage Hot LRS được tính khoảng 0,02 USD/GB/tháng. Các mức giá lấy từ Azure Retail Prices API ngày 27/09/2026 [R8–R9].

Lưu ý: Giá chưa gồm VAT. Chưa áp dụng Reserved Instance/Savings Plan. Phần giám sát, sao lưu, giao dịch lưu trữ và dữ liệu tải từ cloud về được đưa vào một khoản dự phòng, không phải báo giá cố định.

## Hai cách lưu video tạo chênh lệch lớn

| Cách lưu | Cách hiểu đơn giản | Dung lượng dùng trong dự toán |
| --- | --- | --- |
| Chỉ lưu bằng chứng sự kiện | Camera/NVR giữ video gốc; cloud chỉ lưu ảnh và đoạn video ngắn khi có cảnh báo. | Khoảng 0,5 TB; 1 TB; 2 TB tùy quy mô. |
| Lưu video liên tục 30 ngày | Toàn bộ luồng camera được đẩy lên cloud và giữ 30 ngày. | Tính theo 2 Mb/s/camera: khoảng 648 GB/camera/tháng. |

Ví dụ: 8 camera lưu liên tục cần khoảng 5,2 TB; 20 camera khoảng 13 TB; 50 camera khoảng 32,4 TB. Ngoài chi phí lưu trữ, nhà máy phải có đường truyền internet ổn định tương ứng khoảng 16, 40 hoặc 100 Mb/s chỉ dành cho luồng video.

## Cấu hình cloud dùng để ước lượng

| Quy mô minh họa | Tài nguyên cloud tham khảo | Điều cần xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Khoảng 4–8 camera | 1 máy GPU NC4as T4 v3; 1 máy backend D2as v5; 2 ổ SSD; Blob Storage. | Có xử lý đủ FPS và đủ nhanh cho 1–3 tình huống ưu tiên hay không. |
| Khoảng 8–20 camera | 1 máy GPU NC8as T4 v3; 1 máy backend D4as v5; 2 ổ SSD; Blob Storage. | Số luồng thực tế trên một GPU và tải giờ cao điểm. |
| Khoảng 20–50 camera | 2 máy GPU NC16as T4 v3; 1 máy backend D8as v5; 3 ổ SSD; Blob Storage. | Có cần thêm GPU, dự phòng nóng hoặc tách database hay không. |

Lưu ý: Số camera không tự quyết định cấu hình. Góc hình, độ phân giải, FPS và loại AI có thể làm tải thay đổi nhiều lần. Cấu hình trên chỉ là điểm bắt đầu để benchmark.

# 10. Dự toán cloud theo tháng và theo thời gian thử nghiệm

Bảng sau chỉ tính hạ tầng cloud. Chi phí phát triển phần mềm, tích hợp camera, gắn nhãn dữ liệu, huấn luyện/tinh chỉnh AI, UAT và camera/mạng tại xưởng vẫn là các khoản riêng.

| Quy mô minh họa | Chỉ lưu bằng chứng | Lưu liên tục 30 ngày | Chi phí 3 tháng POC |
| --- | --- | --- | --- |
| 4–8 camera | Khoảng 19–21 triệu/tháng | Khoảng 22–24 triệu/tháng | Khoảng 58–72 triệu |
| 8–20 camera | Khoảng 29–32 triệu/tháng | Khoảng 35–39 triệu/tháng | Khoảng 87–117 triệu |
| 20–50 camera | Khoảng 81–86 triệu/tháng | Khoảng 98–105 triệu/tháng | Khoảng 243–315 triệu |

## Chi phí hạ tầng nếu vận hành một năm

| Quy mô minh họa | Chỉ lưu bằng chứng | Lưu liên tục 30 ngày |
| --- | --- | --- |
| 4–8 camera | Khoảng 232–252 triệu/năm | Khoảng 264–288 triệu/năm |
| 8–20 camera | Khoảng 348–384 triệu/năm | Khoảng 420–468 triệu/năm |
| 20–50 camera | Khoảng 972 triệu–1,03 tỷ/năm | Khoảng 1,18–1,26 tỷ/năm |

## Cách hiểu con số

Với POC 4–8 camera trong 3 tháng, nên chuẩn bị khoảng 58–72 triệu đồng riêng cho cloud.

Nếu hệ thống chỉ chạy theo ca, phần chi phí máy GPU có thể giảm gần theo số giờ tắt máy; chi phí lưu trữ vẫn tiếp tục phát sinh.

Nếu dùng cam kết một hoặc ba năm, giá máy có thể thấp hơn trả theo nhu cầu; chỉ nên cam kết sau khi POC xác nhận được cấu hình.

Đẩy toàn bộ video lên cloud làm tăng yêu cầu internet và rủi ro gián đoạn. Phương án thực tế thường là giữ video liên tục tại NVR/VMS và chỉ gửi bằng chứng sự kiện lên cloud.

## Các chi phí ngoài cloud vẫn cần dự trù

Tích hợp ứng dụng, phân quyền, cảnh báo, báo cáo và kết nối hệ thống sẵn có.

Thu thập/gắn nhãn dữ liệu, huấn luyện hoặc tinh chỉnh và đánh giá mô hình AI.

Camera, switch PoE, đường truyền internet, VPN/ExpressRoute nếu cần và công lắp đặt tại nhà máy.

Nhân sự theo dõi cảnh báo, xác nhận đúng/sai, vận hành và hỗ trợ sau triển khai.

# 11. An toàn dữ liệu, pháp lý và vận hành

Video tại nhà máy có thể chứa hình ảnh nhận diện con người và thông tin về hoạt động sản xuất. Vì vậy, phần dữ liệu không nên được xem là việc riêng của đội kỹ thuật.

| Chủ đề | Câu hỏi cần trả lời |
| --- | --- |
| Mục đích sử dụng | Dữ liệu dùng để bảo đảm an toàn, điều tra sự cố, đào tạo hay mục đích nào khác? |
| Thông báo và cơ sở xử lý | Người lao động/khách có được thông báo phù hợp không? Đơn vị nào phê duyệt? |
| Quyền truy cập | Ai được xem trực tiếp, xem bằng chứng, xuất video và thay đổi quy tắc? |
| Thời gian lưu | Lưu video gốc, ảnh bằng chứng và nhật ký trong bao lâu? Khi nào tự động xóa? |
| Bảo mật | Mã hóa, VLAN, mật khẩu, nhật ký truy cập, sao lưu và ứng phó sự cố được áp dụng thế nào? |
| Nhà cung cấp | Dữ liệu có rời khỏi nhà máy hoặc được gửi lên cloud không? Trách nhiệm hai bên ra sao? |
| Quyền con người | AI có chỉ hỗ trợ cảnh báo hay bị dùng để tự động kết luận/xử lý người lao động? |

Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Khi xây dựng hồ sơ dự án, nên có đầu mối pháp chế/an toàn thông tin rà soát mục đích xử lý, thông báo, phân quyền, lưu giữ và trách nhiệm của các bên [R6–R7].

Lưu ý: Nội dung này là gợi ý quản trị dự án, không thay thế tư vấn pháp lý chuyên môn.

# 12. Cách đánh giá một đợt thử nghiệm

Nên thống nhất chỉ số trước khi chạy thử. Không nên chỉ nhìn vài video demo đẹp để kết luận hệ thống đạt.

| Nhóm chỉ số | Ví dụ cách đo | Câu hỏi ra quyết định |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện đúng | Tỷ lệ tình huống thật được hệ thống phát hiện | Có bỏ sót rủi ro nghiêm trọng không? |
| Cảnh báo nhầm | Số cảnh báo sai trên camera/ca/ngày | Khối lượng xác nhận có làm người dùng quá tải không? |
| Độ trễ | Thời gian từ lúc xảy ra đến khi cảnh báo xuất hiện | Có đủ sớm để hỗ trợ xử lý không? |
| Ổn định | Thời gian hoạt động, mất luồng, lỗi dịch vụ | Có chạy được xuyên suốt ca sản xuất không? |
| Hiệu năng | Số luồng, FPS xử lý và tải CPU/GPU | Cấu hình hiện tại còn dư địa mở rộng không? |
| Nghiệp vụ | Thời gian xác nhận và tỷ lệ sự kiện được xử lý | Quy trình mới có thực sự hữu ích cho HSE/vận hành không? |

## Ví dụ tiêu chí POC — chỉ để thảo luận

Hệ thống hoạt động ổn định trong các ca thử nghiệm đã thống nhất.

Độ trễ cảnh báo nằm trong ngưỡng nghiệp vụ chấp nhận được.

Tỷ lệ bỏ sót và cảnh báo nhầm đạt ngưỡng hai bên thống nhất cho từng tình huống.

Người dùng tại xưởng có thể xem, xác nhận, tra cứu và xuất báo cáo mà không cần hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên.

Lưu ý: Không nên dùng một tỷ lệ chính xác chung cho mọi tình huống. Mỗi bài toán có mức rủi ro và chi phí cảnh báo nhầm khác nhau.

# 13. Đề xuất bước tiếp theo

Để chuyển từ POC giao diện sang POC hiện trường, có thể bắt đầu bằng một buổi làm việc ngắn và một đợt khảo sát có dữ liệu mẫu.

Chọn một nhà máy/khu vực thử nghiệm và 1–3 tình huống ưu tiên.

Chỉ định đầu mối HSE, vận hành và IT/OT của phía nhà máy.

Cung cấp danh sách camera hiện có và 3–7 ngày video mẫu đại diện nếu chính sách cho phép.

Khảo sát góc camera, mạng, ánh sáng và quy trình phản ứng với cảnh báo.

Đội giải pháp benchmark video mẫu, đề xuất phạm vi, KPI, cấu hình và dự toán cập nhật.

Hai bên thống nhất tài liệu POC, trách nhiệm dữ liệu, thời gian thử và điều kiện nghiệm thu.

## Danh sách câu hỏi cho buổi làm việc đầu tiên

Rủi ro nào đang gây nhiều sự cố, near-miss hoặc tốn nhiều thời gian giám sát nhất?

Khu vực nào có camera nhìn rõ và ít ảnh hưởng đến sản xuất để thử trước?

Cảnh báo cần đến ai, qua kênh nào và phải phản hồi trong bao lâu?

Ngoại lệ hợp lệ là gì và ai được quyền xác nhận ngoại lệ?

Video/bằng chứng được phép lưu ở đâu, trong bao lâu và ai được xem?

Nhà máy muốn đánh giá thành công dựa trên độ chính xác, giảm thời gian giám sát hay giảm rủi ro nào?

Kết quả mong đợi sau các bước trên là một hồ sơ POC ngắn nhưng có số liệu thật: phạm vi, dữ liệu, kiến trúc, KPI, cấu hình, chi phí và trách nhiệm của từng bên.

# 14. Giải thích thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích dễ hiểu |
| --- | --- |
| AI / Computer Vision | Phần mềm phân tích hình ảnh/video để nhận biết người, vật thể hoặc hành vi. |
| Mock data | Dữ liệu tạo sẵn để trình diễn giao diện, không phải dữ liệu phát sinh từ hệ thống thật. |
| POC | Bản thử nghiệm nhỏ để chứng minh tính khả thi trước khi đầu tư lớn. |
| RTSP / ONVIF | Chuẩn/giao thức phổ biến giúp hệ thống lấy hình và làm việc với camera IP. |
| FPS | Số khung hình xử lý trong một giây; cao hơn thường mượt hơn nhưng cần nhiều tài nguyên hơn. |
| GPU | Bộ xử lý chuyên dụng giúp AI phân tích hình ảnh nhanh. |
| PoE | Cấp nguồn điện cho camera qua cùng dây mạng. |
| NVR / VMS | Thiết bị/phần mềm quản lý và lưu video camera. |
| Benchmark | Chạy thử có đo lường để biết cấu hình xử lý được bao nhiêu camera và nhanh đến mức nào. |
| Shadow mode | Hệ thống chạy và ghi nhận cảnh báo nhưng chưa dùng để quyết định; mục đích là so sánh với thực tế. |
| False positive | Cảnh báo nhầm: hệ thống báo có vi phạm nhưng thực tế không có. |
| False negative | Bỏ sót: thực tế có vi phạm nhưng hệ thống không báo. |
| API | Cách các phần mềm trao đổi dữ liệu với nhau. |

# 15. Nguồn tham khảo

Các nguồn dưới đây dùng để tham khảo thông số thiết bị, mức giá công khai và căn cứ pháp lý tại thời điểm lập tài liệu. Giá và model có thể thay đổi; cần lấy báo giá chính thức khi lập dự toán.

[R1] NVIDIA L4 Tensor Core GPU — thông số chính thức

[R2] NVIDIA RTX 4000 SFF Ada — datasheet chính thức

[R3] Ví dụ camera IP 4 MP hỗ trợ PoE/ONVIF — Hikvision Việt Nam

[R4] Giá camera IP PoE công khai — PANACO

[R5] Giá ổ cứng server/enterprise công khai — MemoryZone

[R6] Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 — Cổng TTĐT Chính phủ

[R7] Thông tin Luật có hiệu lực từ 01/01/2026 — Bộ Công an

[R8] Microsoft Azure Retail Prices API — tài liệu chính thức

[R9] Azure NCasT4 v3 GPU virtual machine series — thông số chính thức

## Tuyên bố giới hạn

Tài liệu này được lập ở mức overview từ thông tin POC và trao đổi ban đầu. Nội dung không thay thế khảo sát hiện trường, benchmark kỹ thuật, báo giá nhà cung cấp, tư vấn pháp lý hoặc hồ sơ thiết kế/đấu thầu chính thức.